Приложение 2

Постановлению администрации

Бережновского сельского поселения

от 21.05.2013 г. № 41а

VII. МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2012-2015 ГОДАХ

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты в течение года |  | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении (м3, квт/час) | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уличное освещение | Шт. | 40 | 80 | Местный бюджет | 2014, 2015 | 24033 | 143,40 |  |  |
| 2 | Перевод освещения с ламп накаливания на энергосберегающие ( в домовладениях) | Шт. | 500 | 60 | Средства собственников | 2012 | 91200 | 146,9 | 0,4 | Замена ламп меньшей мощности на 50 ватт Тариф1 квт.-1,71 руб. |
| 3 | Замена труб питьевого водопровода | метр | 70 | 16 | Местный бюджет | 2013 | -- |  |  | Приобретение новых труб и замена |
| 4 | Бурение новой скважины | Шт. | 1 | 1200 | Местный и областной бюджеты | 2015 |  |  |  |  |
| 5 | Установка счетчиков воды | Шт. | 500 | 1000 | Средства собственников домовладений | 2015 |  |  |  |  |
| 6 | Перевод здания МКУ «Культура» на газовое отопление |  |  | 1000 | Местный бюджет | 2015 |  | 109,80 |  | Реконструкция отопительной системы, приобретение котлов и сопутствующего оборудования |
| 7 | Перевод здания администрации Бережновского сельского поселения на газовое отопление |  |  | 100 | Местный бюджет | 2014 2015 |  |  |  | Реконструкция отопительной системы, приобретение котла и сопутствующего оборудования |
| 8 | Ремонт скважины | шт | 1 | 90 | Местный бюджет | 2014 |  |  |  |  |
| 9 | Установка глубинного насоса | шт | 1 | 85 | Местный бюджет | 2013 |  |  |  |  |