Приложение 3

к постановлению администрации

Бережновского сельского поселения

от 05.08.2015 г. № 69а

VIII. МЕРОПРИЯТИЯ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В 2016-2020 ГОДАХ

| № П/П | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость мероприятия (тыс. руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты в течение года |  | Срок окупаемости | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении (м3, квт/час) | В стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Уличное освещение, Замена вышедших из строя светодиодных ламп уличного освещения | Шт. | 5 5 5 5 | 10 10 10 10 | Местный бюджет | 2017 2018 2019 2020 |  |  |  |  |
| 2 | Газификация здания МКУ «Культура» Бережновского сельского поселения |  |  | 1000 | Местный бюджет | 2015 |  |  |  |  |
| 3 | Газификация здания администрации Бережновского сельского поселения |  |  | 100 | Местный бюджет | 2015 |  |  |  |  |
| 4 | Замена двери на запасном выходе в здании администрации | шт | 1 | 20 | Местный бюджет | 2018 |  |  |  |  |
| 5 | Замена окон в здании администрации на теплосберегающие | шт | 5 | 60 | Местный бюджет | 2016 |  |  |  |  |
| 6 | Утепление пола в здании администрации | М. кв. | 100 | 50 | Местный бюджет | 2017 |  |  |  |  |
| 7 | Замена в Доме культуры ламп накаливания на светодиодные | шт | 30 | 6 | Местный бюджет | 2017 |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт кровли в Доме культуры | М кв | 400 | 600 | Местный бюджет, областной бюджет, средства жителей села | 2019 |  |  |  |  |
| 9 | Заменить в Доме культуры окна на энергосберегающие | шт | 10 5 | 225 | Местный бюджет | 2018 2019 |  |  |  |  |